火炬开发区广东中港环境科技有限公司“工改工”宗地

项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，火炬高技术产业开发区管委会拟对位于火炬开发区联园路2号的广东中港环境科技有限公司旧厂房用地进行改造，由广东中港环境科技有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于火炬开发区联园路2号，北至沿江东三路，南至民康西路，东至梁寿棉地块，西至联园路，用地面积0.93095公顷（9309.5平方米，折合约13.96亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2021年1月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200062140，图斑面积0.93095公顷（9309.5平方米，折合约13.96亩），全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2010）第150168号，为土地权利人广东中港环境科技有限公司自2010年3月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现有两栋建筑物，为广东中港环境科技有限公司自2013年1月开始使用。已按规定办理规划报建等手续，现有建筑面积10268.78平方米，现状容积率1.1，作工业厂房及工业配套宿舍所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

改造地块不涉及到闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、控制性详细规划，已纳入市城市更新（“三旧”改造）专项规划。

其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.93095公顷（9309.5平方米，折合约13.96亩）。在《火炬开发区东片区控制性详细规划》（中府办函〔2014〕367号）中，一类工业用地0.6043公顷（6042.6平方米，折合约9.06亩），规划容积率为1.0-3.5、建筑密度35-60%、绿地率10-15%、建筑高度≤50米；公园绿地0.2039公顷（2039.2平方米，折合约3.06亩），水域0.0749公顷（749.4平方米，1.12亩），道路用地0.0428公顷（427.9平方米，折合约0.64亩），防护绿地0.005公顷（50.4平方米，折合约0.08亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及广东中港环境科技有限公司一个权利主体，火炬高技术产业开发区管委会已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属非建设用地（水域）部分，按照非建设用地进行管控。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由广东中港环境科技有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业生产及工业配套宿舍、生物医药、健康、医用光学等产业项目导，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于3.3，总建筑面积不小于约36800平方米（含不计容建筑面积约5260平方米），其中新建建筑面积约36800平方米，不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》、《商务协议书》。改造后的产业方向及产出效益需符合《商务协议书》要求。改造后年产值将达到7000万元，年税收将达到490万元。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金18000万元，其中自有资金3600万元，银行借贷14400万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 开发时序

项目开发周期为3年，拟整体一次性开发。开发时间为2022年6月，拟投入资金18000万元，拟建建筑面积约36800平方米（含不计容建筑面积约5260平方米），主要实施新建工业厂房及配套设施综合楼各一幢。

六、实施监管

(一)为确保项目按期实施建设、落实项目建设要求，改造主体应当按规定与火炬开发区管委会签订项目实施监管协议，并按监管协议约定实施改造。在监管协议中需明确：改造主体应履行的实质性改造、工业厂房建设标准等相关义务；引入的产业、环保、能耗等准入要求；投资强度、产值、纳税强度、分割销售标准和要求及受让企业的具体准入标准等要求和相应监管措施，以及物业管理、安全生产、公共设施维修等责任；监管主体对工业厂房建设标准、禁止违规转租、二次转让、改变使用功能、加建改建等监管内容；改造主体的违约赔偿条款等相关内容。改造主体未依约依规实施改造的，按监管协议约定承担违约责任。

（二）为促进产业集聚，加快产业高质量发展，改造主体应当按规定与火炬开发区授权的区属公司签订商务协议，并按商务协议约定履行责任。在商务协议中需明确：项目取得竣工验收备案登记证后连续5年内亩均年贡献的考核要求。如改造主体出现违约情况，应按商务协议约定承担相应责。

（三）在控制性详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后火炬高技术产业开发区管委会需按规划开发建设时，改造主体应无偿将该部分用地交给火炬高技术产业开发区管委会使用。