三角镇王小华“工改工”宗地项目“三旧”

改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇三角村的王小华旧厂房用地进行改造，由土地权利人王小华自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇三角村，东至高平大道，南至南洋滘，西邻已建厂房，北至无名道路，用地面积3.4133公顷（34132.7平方米，折合约51.20亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2018年12月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067035，图斑面积3.4133公顷（34132.7平方米，折合约51.20亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证为中府国用（2007）第040252号，为土地权利人王小华自2007年3月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有12栋建筑物，为王小华自2007年8月开始使用，现有建筑面积32236.75平方米，现状容积率0.94，其中17884.3平方米已按规定办理规划报建等手续，其余14352.45平方米无合法规划报建等手续，作工业厂房、仓库、宿舍和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积4056.2平方米，改造前年产值为20000万元，年税收为800万元。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地3.4133公顷（34132.7平方米，折合约51.20亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地3.0358公顷（30358.01平方米，折合约45.54亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；防护绿地0.3638公顷（3637.77平方米，折合约5.46亩）；水域（非建设用地）0.0137公顷（136.92平方米，折合约0.20亩）。

改造地块未纳入现行《中山市“三旧”改造（城市更新）专项规划（2017-2020）》，但已纳入我市在编《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》旧厂房潜力资源和镇级重点更新片区管理，根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条，视同符合我市“三旧”改造专项规划。

改造地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，该项目用地符合现行土地利用总体规划，南面涉及河涌退让部分位于“三区三线”的城镇开发边界外，改造后须符合城镇开发边界管理规则，用于生态保护功能使用，退让河涌须按相关规定执行。

二、改造意愿情况

改造范围涉及王小华一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属水域（非建设用地）部分，按照非建设用地进行管控；在经批复规划条件论证中属防护绿地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人王小华作为改造主体实施局部改造。改造后将用于生产经营五金产品、新能源汽车配件、金属注射成型异型件(MIM)、精密塑胶制品、纺织印染和表面处理等。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于121899.57平方米（含不计容建筑面积3318.63平方米），其中新建建筑面积不小于99283.49平方米（含不计容建筑面积3318.63平方米），保留建筑面积18016.08平方米（其中已有产权建筑面积17884.3平方米，余下131.78平方米为建设误差允许值范围，加建时补办相关规划报建等手续），在保留的建筑物上加建建筑面积4600平方米。（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到4亿元，年税收将达到1600万元（亩均税收约31万/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为20000万元，其中自有资金15000万元，银行借贷5000万元。

五、开发时序

项目开发周期为4年，拟分3期开发，一期开发时间为2023年6月，拟投入资金7700万元，拟建建筑面积约为32784.13平方米（含不计容建筑面积3318.63平方米），保留建筑面积18016.08平方米（其中已有产权建筑面积17884.3平方米，余下131.78平方米为建设误差允许值范围，加建时补办相关规划报建等手续），在保留的建筑物上加建建筑面积4600平方米，主要实施建设综合楼和工业厂房；二期开发时间为2024年12月，拟投入资金6100万元，拟建建筑面积约为31539.36平方米，主要实施建设工业厂房；三期开发时间为2026年6月，拟投入资金6200万元，拟建建筑面积约为34960平方米，主要实施建设工业厂房。（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

六、实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。