小榄镇戚光远、戚荣远、戚必远“工改工”

宗地项目“三旧”改造方案

（享受我市政策优惠）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，小榄镇人民政府拟对位于中山市小榄镇绩东二的戚光远、戚荣远、戚必远旧厂房用地进行改造，由土地权利人戚光远、戚荣远、戚必远自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于小榄镇绩东二，北至小田（中山）实业有限公司，南至怡丰中路，东至小田（中山）实业有限公司，西至小榄工业大道北，用地面积3.1739公顷（31738.7平方米,折合约47.61亩）。

（二）标图入库情况(符合我市政策优惠情况)

改造地块未纳入“三旧”标图入库，改造地块有3.1233公顷（31232.75平方米，折合约46.85亩）用地在现行土地利用总体规划中为非建设用地，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模。根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条 “对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠”。经核查，改造地块符合享受我市政策优惠要求。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地使用权证号为中府国用（2003）第053335号，为土地权利人戚光远、戚荣远、戚必远自2003年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现有6栋建筑物，为戚光远、戚荣远、戚必远自2003年12月开始使用。现有建筑面积17388.81平方米，其中4栋建筑物、建筑面积13560平方米已按规定办理规划报建等手续；2栋建筑物、建筑面积3828.81平方米无合法规划报建等手续;现状容积率0.55，作工业厂房、宿舍和办公楼所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为3411万元，年税收为109万元。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造项目不符合土地利用总体规划，但符合国土空间总体规划（2020-2035）、符合经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.0506公顷（505.95平方米，折合约0.76亩），属非建设用地3.1233公顷（31232.75平方米，折合约46.85亩）。在《中山市小榄镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕305号）中，一类工业用地3.1294公顷（31293.68平方米,折合46.9亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米；道路用地0.0445公顷（445.02平方米，折合约 0.7亩）。改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及戚光远、戚荣远、戚必远1个权利主体，小榄镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照经批复规划条件论证管控要求实施建设。在控制性详细规划中属道路等公益性用地部分，日后小榄镇人民政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给小榄镇人民政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由戚光远、戚荣远、戚必远作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业用途，引入新一代信息技术、智能家居、五金机械、婴童用品等产业类型，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.47，新建建筑面积不小于110170平方米（不含不计容建筑面积），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到23800万元（约500万元/亩），年税收将达到1428.3万元（30万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金20000万元，其中自有资金4283万元，银行借贷15717万元。

- 开发时序

项目开发周期为3年，拟分两期开发。一期开发时间为2023年7月，拟投入资金10000万元，拟建建筑面积61965平方米（不含不计容建筑面积），主要实施建设工业厂房。二期开发时间为2024年7月，拟投入资金10000万元，拟建建筑面积48205平方米（不含不计容建筑面积），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

改造主体按规定与小榄镇人民政府签订项目实施监管协议，并按项目实施监管协议约定实施改造。