神湾镇外沙村第八经济合作社（神湾镇外沙村工业集聚区工改腾挪园二期）“工改工”

宗地“三旧”改造项目改造方案

（草案）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、现行控制性详细规划，神湾镇人民政府拟对位于神湾镇外沙村工业集聚区的中山市神湾镇外沙村第八经济合作社（下称“外沙八队”）的旧厂房用地进行改造，由外沙八队自主改造，采取全面改造的方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块涉及1宗土地，位于神湾镇外沙村，东至枕兴街53号楼，西至中山市花果山木制品有限公司，南至外沙工业大道，北至龙井坑。用地面积0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2011年6月纳入标图入库，图斑编号为44200031624，纳入图斑面积0.7212公顷（7212.21平方米，折合约为10.82亩），改造地块全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属集体建设用地，土地用途为工业，无合法土地使用权证，有合法土地所有权证，所有权证号为中府集有(2013)第3201507号，为土地所有权人外沙八队自2005年6月开始使用。

（四）土地现状情况

改造地块现状为建设用地0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩），农用地0公顷，未利用地0公顷。不涉及纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。按权属划分，涉及外沙八队名下的集体土地0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩）。

改造范围内现有29栋临时建筑物，为外沙八队自2005年6月开始使用，无合法规划报建等手续。现有建筑面积2462.93平方米，现状容积率0.34，作工业厂房使用。目前该地块尚未拆除建筑，改造前年产值为100万元，年税收为0万元。

改造地块涉及违法用地0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩），中山市自然资源局已于2022年11月10日对该违法用地作出行政处罚决定（中山自然资罚〔2022〕291号），按非法占用土地面积处以罚款144244.2元。上述行政处罚决定均已全部落实到位。

改造地块不涉及闲置、抵押、查封地块、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》（中府函〔2022〕414 号）。在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩），属非建设用地0公顷。在《中山市神湾镇外沙北片区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2021〕74号）中，一类工业用地0.7212公顷（7212.21平方米，折合约为10.82亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度35%-60%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界和一级工业用地保护线内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

二、改造意愿及补偿情况

（一）改造意愿情况

改造范围涉及外沙八队一个权利人，神湾镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，已开展户代表表决会议，经征询外沙八队户代表会议三分之二以上成员表决意见，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

（二）补偿安置情况

改造项目不涉及征收土地，属权利人自主改造，不涉及补偿安置情况。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造，由外沙八队作为改造主体实施全面改造。改造后将用于神湾镇工改腾挪园二期，引入产业类型为橡胶和塑料制品业，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于1.62，新建建筑面积不少于11694平方米（无不计容建筑面积），不保留原有建筑。

项目相关情况符合《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》相关规定。改造后预计年产值将达5410万元（约500万元/亩），年税收将达217万元（约20万元/亩）。

四、需办理的用地手续

改造范围内0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩）用地需办理集体土地完善转用手续。上述用地完善转用手续后，依据《中山市神湾镇外沙北片区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2021〕74号），0.7212公顷（7212.21平方米，折合约10.82亩）规划一类工业用地拟采用集体流转自用方式供地给外沙八队。

五、资金筹措

改造项目拟由改造主体拟投入资金4330万元，其中自有资金2080万元，银行借贷2250万元。

六、开发时序

改造项目在取得不动产权证之日起三个月内动工，项目开发周期为3年，拟分1期开发，拟投入资金4330万元，拟建建筑面积11694平方米（无不计容建筑面积），不保留原有建筑，主要实施建设工业厂房与生活配套设施。

七、实施监管

改造主体应当按规定与神湾镇政府签订项目实施监管协议，并按合作协议、监管协议约定实施改造。在监管协议中需明确：改造主体应履行的实质性改造、工业厂房建设标准等相关义务；引入的产业、环保、能耗等准入要求；投资强度、产值、纳税强度及受让企业的具体准入标准等要求和相应监管措施，以及物业管理、安全生产、公共设施维修等责任；监管主体对工业厂房建设标准、改变使用功能等监管内容；改造后至达产年当年，对应的产业地块建设投资强度不低于400万元/亩。达产年起连续五年内有三年所产生的年产值将达到500万元/亩，所产生的年税收将达到20万元/亩。改造主体的违约赔偿条款等相关内容。改造主体未依约依规实施改造的，按合作协议、监管协议约定承担相应责任。

达产年：是指协议出让地块约定的全部工程竣工时限节点起算的第3年当年。