三角镇中山市元盈科技有限公司项目低效工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇蟠龙村同兴路18号的中山市元盈科技有限公司低效工业用地进行改造，由中山市元盈科技有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇蟠龙村同兴路18号，东至同兴路，南至工业用地，西至工业用地，北至同兴路，用地面积0.6667公顷（6666.7平方米，折合约10.00亩）。

（二）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地自2003年开始使用，已经确权、登记，现土地权利人中山市元盈科技有限公司通过转移登记得到，不动产权证为粤（2023）中山市不动产权第0006094号。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现有2栋建筑物，建筑物为2007年建成，现为中山市元盈科技有限公司使用，现有建筑面积1502.71平方米，现状容积率0.23，地上1502.71平方米建筑物均已按规定办理规划报建等手续，作工业厂房和宿舍所用。该地块目前已拆除建筑面积1502.71平方米，该地块改造前年产值为0万元，年税收为0万元。经研究，认定属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（四）规划情况

改造地块符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.6667公顷（6666.7平方米，折合约10.00亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，一类工业用地0.6011公顷（6010.49平方米，折合约9.02亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；城市道路用地0.0656公顷（656.16平方米，折合约0.98亩）。

改造地块位于城镇开发边界和工业用地保护红线内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市元盈科技有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由土地权利人中山市元盈科技有限公司作为开发主体实施全面改造。改造后将用于生产经营汽车、通信设备等产业配套的电子、五金配件。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.9，新建建筑面积不小于20600平方米（含不计容建筑面积1027.68平方米）。（在容积率不小于2.9 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到4000万元（亩均产值约400万元/亩），年税收将达到174万元（亩均税收约17.4万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为3500万元，其中自有资金500万元，银行借贷3000万元。

五、开发时序

项目开发周期为1.5年，拟分1期开发，动工时间为2023年8月，拟投入资金3500万元，拟建建筑面积约为20645.23平方米（含不计容建筑面积1027.68平方米），主要实施建设工业厂房。（在容积率不小于2.9的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

六、实施监管

结合项目实际情况和经同步审核确认的实施监管协议，明确需落实至改造方案的监管内容。