三角镇广东海源管业有限公司“工改工”宗地

项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇新华路7号的广东海源管业有限公司旧厂房用地进行改造，由广东海源管业有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇新华路7号，东至新华路，南北两侧邻已建厂房，西侧为鱼塘等农业用地，用地面积4.1426公顷（41425.49平方米，折合约62.14亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2023年9月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067065，图斑面积4.1386公顷（41385.6平方米，折合约62.08亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块；另有0.004公顷（39.89平方米，折合约0.06亩）未纳入“三旧”标图入库，不纳入本次改造范围，日后与改造主体地块一体实施建设，但不享受“三旧”优惠政策。

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为广东海源管业有限公司自2006年1月开始使用，现不动产证号为粤（2023）中山市不动产权第0400871号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有4栋建筑物，为土地权利人广东海源管业有限公司自2006年开始使用，现有建筑面积1257.94平方米，现状容积率约0.03，现状建筑物均未办理规划报建等手续，现状建筑物作仓库和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积4084.28平方米，改造前年产值为1580万元（约25.43万/亩），年税收为80万元（约1.29万/亩）。

改造主体地块已办理闲置土地放行，不涉及抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造主体地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中的一般城市更新片区，属于城市更新对象。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属工业用地4.1386公顷（41385.6平方米，折合约62.08亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，一类工业用地4.0368公顷（40367.82平方米，折合约60.55亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；城市道路用地0.1018公顷（1017.78平方米，折合约1.53亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及广东海源管业有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路用地等公益性用地的部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人广东海源管业有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后将用于发展预制菜、冷链物流和仓储等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于95300平方米（总计容建筑面积不小于140846平方米），其中新建计容建筑面积不小于140846平方米，不保留原有建筑物（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2.8亿元（亩均产值约450.60万/亩），年税收将达到1180万元（亩均税收约18.99万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为31100万元（约500.48万/亩），其中自有资金10000万元，银行借贷21100万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分2期开发。一期开发时间为2023年12月31日之前，拟投入资金17000万元，拟建建筑面积不小于52000平方米（计容建筑面积不小于76600平方米），主要实施建设冷库、盘道和制冷机房，竣工时间为2025年6月30日之前；二期开发时间为2025年6月30日前，拟投入资金14100万元，拟建建筑面积不小于43300平方米（计容建筑面积不小于64246平方米），主要实施建设冷库，竣工时间为2026年12月31日之前（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。