南区街道寮后工业区“工改工”宗地项目“三旧”改造方案（草案）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，中山市人民政府南区街道办事处拟对位于中山市南区寮后股份合作经济联合社（以下简称“寮后经联社”）土名“淡水冲脚”的旧厂房用地进行改造，由政府整备后公开出让确定的改造主体实施全面改造。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况。

改造项目地块位于南区街道寮后经联社土名“淡水冲脚”，北至绿地，南至西环四路，西至兴寮一街，东至西环三路，用地面积0.9362公顷（9362.25平方米，折合14.04亩）。其中，符合“三旧”改造的用地面积为0.9362公顷（9362.25平方米，折合14.04亩）。

- 标图入库情况。

- “三旧”改造范围在国土空间总体规划（2021-2035年）中属建设用地0.9362公顷（9362.25平方米，折合14.04亩）；在“二调”及最新土地利用现状中均属建设用地0.9362公顷（9362.25平方米，折合14.04亩）；2009年12月31日前已建设，上盖物基地面积占比大于30%。经核实符合省“三旧”标图入库相关要求，拟后续按规定纳入标图入库。

- 权属情况。

本项目改造范围涉及1宗国有建设用地及1宗集体用地。

其中，地块一属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证为中府国有（出）字第26980136号，用地面积0.3347公顷（3347.6平方米，折合5.02亩），为土地权利人中山市南区农业发展公司自1998年11月开始使用；

地块二属集体用地，用地未完善建设用地手续，用地面积0.6014公顷（6014.6平方米，折合9.02亩），未办理土地使用权证，未办理集体用地所有权证，为土地权利人中山市南区寮后股份合作经济联合社自2003年9月开始使用。

（四）土地现状情况。

“三旧”改造范围内有25幢建筑物，现有建筑面积约6458.58平方米，为土地权利人中山市南区农业发展公司和中山市南区寮后股份合作经济联合社分别自1995年5月和2003年9月开始使用，现状容积率0.69，其中1幢建筑物，建筑面积2367平方米已按规定办理规划报建等手续（粤房地字证第1437349号），其余24栋建筑物、建筑面积约4091.58平方米无规划报建等手续；上述建筑物均作工业用途所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为700万元（亩均产值约49.8万元），年税收为100万元（亩均税收约7.1万元）。

“三旧”改造范围内不涉及抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。目前正在按规定开展闲置放行工作。

（五）规划情况。

“三旧”改造范围用地符合国土空间总体规划、控制性详细规划，现已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划（2021-2035年）中，工业用地0.9357公顷（9357.41平方米，折合14.03亩），城镇道路用地0.00048公顷（4.84平方米，折合0.0072亩）。

在南区西环片区控制性详细规划（2017）（中府函〔2017〕490号）中，一类工业用地0.9351公顷（9351.80平方米，折合14.02亩），城市道路用地0.00104公顷（10.45平方米，折合0.015亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率下限15%，建筑密度为35%-45%，建筑高度≤50米。

“三旧”改造范围位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

（一）改造意愿情况。

“三旧”改造范围涉及中山市南区农业发展公司和寮后经联社共2个权利主体，中山市人民政府南区街道办事处按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征求所有权利人的改造意愿，拟于近期组织开展寮后经联社村民股东代表表决，将改造地块交由政府整备改造，并将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- （二）补偿安置情况。

- 1.地块一补偿安置情况。“三旧”改造范围内地块一中山市南区农业发展公司国有建设用地0.3347公顷（3347.6平方米，折合5.02亩），由中山市人民政府南区街道办事处联合市土储中心收回。收回时无需补偿，待土地公开出让后，按照协议约定把土地出让金扣除农发金后全部补偿给原权利人。

- 2.地块二补偿安置情况。“三旧”改造范围内地块二寮后经联社集体用地0.6014公顷（6014.6平方米，折合9.02亩）办理集体土地完善转用手续后，再自愿申请办理转为国有建设用地，交由政府改造。自愿转为国有建设用地不涉及征地补偿、安置补助、青苗及地上附着物补偿、留用地安置、社会保障安置等补偿费用。交由政府改造时无需补偿，待土地公开出让后，按照协议约定把土地出让金扣除农发金后全部补偿给原权利人。

- 开展社会稳定风险评估情况。

- “三旧”改造范围涉及集转国土地用地面积0.6014公顷（6014.6平方米，折合9.02亩），目前正在按规定开展社会稳定风险评估工作。

- 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。该项目属“工改工”宗地项目，拟采取政府整备改造方式，由南区街道办事处通过公开出让确定改造主体实施全面改造。

公开出让的工业用地0.9351公顷（9351.80平方米，折合14.02亩）改造后将用于建设工业厂房，拟引进高端装备制造业、新型光新材料及新能源产业、电梯整梯制造及产业链上下游相关企业、智慧家居产业、精密制造等高技术含量产业、新能源汽车产业及产业链上下游相关企业。在符合单元规划的基础上，容积率不低于2.0，新建计容建筑面积不少于18724.5平方米，不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值、年税收等经济指标以届时公开出让方案确定的为准。

四、需办理的用地手续

（一）完善历史用地手续

1.根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）（粤自然资函）〔2021〕935号》相关规定，“三旧”改造范围地块符合办理集体土地完善转用手续后，再自愿申请办理转为国有建设用地的要求。

“三旧”改造范围0.6014公顷（6014.6平方米，折合9.02亩）用地需办理集体土地完善转用手续后由寮后经联社自愿申请集体建设用地转为国有建设用地。具体土地面积以办理用地手续时的测量图纸确定的土地面积为准。

- (二)收回国有土地使用权手续

中山市南区农业发展公司国有建设用地0.3347公顷（3347.6平方米，折合5.02亩），由中山市人民政府南区街道办事处联合市土储中心收回。

（三）土地供应

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）相关规定，改造地块符合公开出让的条件。

项目用地规划为一类工业用地有0.9351公顷（9351.80平方米，折合14.02亩），拟按照容积率2.0-3.5采用公开出让方式供地给改造主体。具体供地面积以供地时的测量图纸确定的土地面积为准。

规划城镇道路用地城市道路用地0.00104公顷（10.45平方米，折合0.015亩）拟采用划拨方式供地给政府指定的道路管养单位名下。具体供地面积以供地时的测量图纸确定的土地面积为准。

- 五、资金筹措

- “三旧”改造范围内公开出让的规划一类工业用地由公开出让确认的改造主体投入资金进行开发建设。以上数据以最终实际发生为准。

- 六、开发时序

“三旧”改造范围内公开出让的规划一类工业用地，具体开发时间以出让时设定的出让方案为准。

七、实施监管

详见南区街道办事处与改造主体签订的监管协议。