三角镇卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司项目低效工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇金三大道东7号的卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司的两块低效工业用地进行改造，由卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司进行自主改造，将两块用地合并后采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块均位于三角镇金三大道东7号，东邻商住用地，南至金三大道东，西邻自有工业厂房，北至村集体用地，用地总面积5.6582公顷（56582.3平方米，折合约84.87亩），其中地块一面积2.9252公顷（29252.4平方米，折合约43.88亩），地块二面积2.7330公顷（27329.9平方米，折合约40.99亩）。

（二）权属情况

改造地块均属国有建设用地，土地用途均为工业，改造涉及的土地均已经确权、登记，改造地块一自1998年8月开始使用，土地证号为中府国用(2001)字第040596号，改造地块二自2002年2月开始使用，土地证号为中府国用(2002)字第041221号，改造地块土地权利人为卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司。改造主体计划将两块用地合并后进行改造。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现有6栋建筑物，为卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司自2003年开始使用。现有建筑面积18539.04平方米，现状容积率约0.33，现状建筑物均已按规定办理规划报建等手续，作宿舍和接待处所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，该地块改造前年产值为21240万元（约250.27万元/亩），年税收为170万元（约2万元/亩）。改造地块因现状地类大部分为非建设用地且2009年上盖建筑物不足30%，不能纳入省标图入库范围。经研究，认定属于低效工业用地。

改造地块已获得抵押权人广发银行股份有限公司中山分行同意改造，不涉及闲置、查封、历史文化资源要素和土壤污染潜在监管地块等情况。

（四）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属区域基础设施用地 0.1020公顷（1019.54平方米，折合约1.53亩），属城乡建设用地 5.5563 公顷（55562.75平方米，折合约83.34亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地4.9248公顷（49247.54平方米，折合约73.87亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；防护绿地0.1330公顷（1329.99平方米，折合约1.99亩）；城市道路用地0.3764公顷（3763.9平方米，折合约5.65亩）；公路用地0.2241公顷（2240.86平方米，折合约3.36亩）。

改造地块位于“三区三线”的城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地、城市道路和公路用地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，在合并改造地块后，拟由土地权利人卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司实施全面改造。改造后将用于新材料、高端制造及科技食品饮料业等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.5，总建筑面积不小于141455.73平方米，其中新建建筑面积不小于141455.73平方米，不保留原有建筑物（在容积率不小于2.5 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到30000万元（亩均产值约353.48万元/亩），年税收将达到2600万元（亩均税收约30.63万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为38000万元（约447.74万元/亩），其中自有资金11400万元，银行借贷26600万元。

五、开发时序

项目开发周期为3.5年，拟分1期开发，动工开发时间为2024年6月30日之前，拟投入资金38000万元，拟建建筑面积不小于141455.73平方米，竣工时间为2027年12月31日之前，主要实施建设工业厂房和宿舍楼（在容积率不小于2.5的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。