中山市恒泰昌电器有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，民众街道办事处拟对位于中山市民众街道三墩村三益路179号之一的中山市恒泰昌电器有限公司旧厂房用地进行改造，由中山市恒泰昌电器有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市民众街道三墩村三益路179号之一，北至中山市恒泰昌电器有限公司其他厂房及三益路，南至陈进用地厂房，东至黎炳伦用地厂房及三益路，西至黄绮慧用地厂房，用地面积0.6992公顷（6991.9平方米，拆合10.49亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2024年3月纳入“三旧”标图入库。图斑编号为44200064041，图斑面积为0.6992公顷（6992.3平方米，折合约10.49亩），其中0.6992公顷（6991.9平方米，拆合10.49亩）纳入本次改造范围。

（三）权属情况。

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权号为粤（2023）中山市不动产权第0520635号,为土地权利人自1998年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况。

改造地块现有4栋建筑物，建筑面积5521.13平方米，现状容积率0.79，未办理规划报建等手续，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

改造地块范围内不涉及抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况，不涉及闲置土地处置。

（五）规划情况。

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证,已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中。

在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中，0.6992公顷（6991.90平方米，拆合10.49亩）属于建设用地，符合国土空间总体规划。

在《中山火炬开发区（含民众街道）工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕424号）中,二类工业用地0.6914公顷（6913.57平方米，折合约10.37亩），规划容积率2.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。建筑高度应同时满足《中山市通用机场净空管理专项规划》（中府【2018】803号）及三角机场的限高要求;道路用地0.0078公顷（78.33平方米，折合约0.12亩）。

该地块位于城镇开发边界内，不占用林业资源、不涉及永久基本农田、生态保护红线、自然保护地等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市恒泰昌电器有限公司1个权利主体，民众街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。在规划中属道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应将用地无偿交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由中山市恒泰昌电器有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后引入展智能终端、智能传感器、工业母机、智能机器人、激光与增材制造、机械材料制造、计算机通信等设备制造及上下游产业链等优质行业资源，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.3，总建筑面积不小于27073平方米（含不计容建筑面积4000平方米），其中新建建筑面积27073平方米，不保留原有建筑面积。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到6294万元（折合约600万元/亩），年税收将达到314.7万元（折合约30万元/亩）。

- 资金筹措

项目改造成本为4500万元，由改造主体拟投入资金4500万元，其中自有资金2250万元，银行借贷2250万元。

- 开发时序

项目开发周期为1年，拟整体一次性开发。开发时间为2024 年4月30 日前开工，自动工之日起12个月内竣工，拟投入资金4500万元，拟建建筑面积27073平方米（含不计容建筑面积4000平方米），主要实施工业生产厂房。

六、实施监管

详见民众街道办事处与改造主体签订的项目实施监管协议。