南区街道中山市南区渡头股份合作经济联合社C地块低效工业用地改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，南区街道办事处拟对位于中山市南区渡头村“山仔”的中山市南区渡头股份合作经济联合社（以下简称“渡头经联社”）的低效工业用地进行改造，由渡头经联社作为改造主体，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况。

改造项目地块位于中山市南区渡头村“山仔”，北至中山市保安服务有限公司，南至广东长征机械有限公司，东至丘陵与绿地，西至环村东路，用地面积6.6536公顷（66536.4平方米，折合99.8亩）。

- 标图入库情况。

改造地块因最新年度地类为非建设用地和2009年上盖物基地面积占比小于30%，不能纳入省“三旧”改造标图入库。

- 权属情况。

改造范围内全部属集体建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，集体土地使用证为中府集用（2014）第2600096号，为土地产权人中山市南区渡头股份合作经济联合社自2014年4月开始使用。

（四）土地现状情况。

改造范围内现有41幢建筑物，为土地产权人渡头经联社自2014年4月开始使用，现有建筑面积约46737.88平方米，现状容积率0.7，上述建筑物均作工业用途所用，上述建筑物无规划报建手续，目前尚未拆除，改造前年产值800万元（亩均产值约8.02万元），年税收60万元（亩均税收约0.6万元）。根据《关于印发中山市工业用地综合评价方案的通知》（中山工改办〔2023〕7号）相关要求，认定改造地块属于低效工业用地。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况。

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》和控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，改造地块在我市国土空间总体规划（2021-2035）中安排城乡建设用地面积6.6536公顷（66536.4平方米，折合99.8亩），在《中山市南区街道良都西片区（1703单元）控制性详细规划一般修改（2024）》（中府函〔2024〕69号）中，规划一类工业用地6.6209公顷（66209.45平方米，折合99.31亩），城镇道路用地0.0327公顷（326.95平方米，折合0.49亩），规划容积率1.0-3.0，绿地率10%-15%，建筑密度为35%-60%，产业用房高度≤70米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

经核查，改造地块用地面积6.6536公顷（66536.4平方米，折合99.8亩）纳入本次改造范围，符合享受我市政策优惠要求。

- 二、改造意愿情况

- 改造意愿

- 改造地块涉及中山市南区渡头股份合作经济联合社1个权利主体，南区街道办事处按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求上述农民集体的改造意愿，拟于近期开展村民股东代表表决，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 安置补偿情况

- 该改造项目不涉及安置补偿情况。

- 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划等管控要求实施建设。在控制性详细规划中属公益公建用地部分，日后政府需规划开发建设时，具体补偿标准参照届时相关文件规定执行。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由渡头经联社作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业（先进制造、高端装备制造、新材料、新能源、医疗器械、电子元器件、新一代信息技术）。在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.29，新建计容建筑面积不小于152056平方米，不保留原有建筑。项目不分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到59880万元（亩均产值600万元/亩），年税收将达到1497万元（亩均税收15万元/亩）。

- 四、资金筹措

- 开发主体拟投入资金49900万元（亩均投入500万元/亩），其中自有资金49900万元，合作单位投入0万元，银行借贷0万元，市场融资0万元等。

- 五、开发时序

项目开发周期自改造方案批复之日起182天内动工，自动工之日起1460天内竣工，拟分4期开发，新建计容建筑面积不小于152056平方米，主要实施8幢生产建设厂房和1幢配套宿舍楼。

六、实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。