南区街道中山市南区渡头股份合作经济联合社D地块“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，南区街道办事处拟对位于中山市南区渡头村“牛古埔”的中山市南区渡头股份合作经济联合社（以下简称“渡头经联社”）的旧厂房进行改造，由渡头经联社作为改造主体，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况。

改造项目地块位于中山市南区渡头村“牛古埔”，北至雁地路，南至渡兴西路，东至中山市鼎匠展示科技有限公司，西至丘陵与绿地，用地面积5.9168公顷（59168平方米，折合88.75亩）。

- 标图入库情况。

改造地块正在纳入省“三旧”改造标图入库，图斑编号拟分别为44200061571、44200061572、44200061573、44200061574，拟纳入图斑面积用地面积5.9168公顷（59168平方米，折合88.75亩），上述改造地块拟全部纳入本次改造范围。

- 权属情况。

改造范围内全部属建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记。改造地块分别为：

地块一、集体土地使用证为中府集用（2003）第260533号，为土地产权人渡头经联社自2003年1月开始使用；

地块二、国用土地使用证为中府国用（2003）第260534号，为土地产权人渡头经联社自2003年12月开始使用；

地块三、集体土地使用证为中府集用（1999）字第260027号，为土地产权人渡头经联社自1999年12月开始使用；

地块四、国用土地使用证为中府国用（2001）第261122号，为土地产权人渡头经联社自2001年4月开始使用。

（四）土地现状情况。

改造范围内现有71幢建筑物，为土地产权人渡头经联社自1999年12月开始使用，现有建筑面积约59628.12平方米，现状容积率1.01，上述建筑物均作工业用途所用，上述建筑物无规划报建手续，目前尚未拆除，改造前年产值700万元（亩均产值约7.89万元），年税收56万元（亩均税收约0.63万元）。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况。

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》和控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，改造地块在我市国土空间总体规划（2021-2035）中安排城乡建设用地面积5.9168公顷（59168平方米，折合88.75亩），在《中山市南区街道良都西片区（1703单元）控制性详细规划一般修改（2024）》（中府函〔2024〕69号）中，规划一类工业用地5.869公顷（58689.83平方米，折合88.03亩），城镇道路用地0.04780公顷（478.17平方米，折合0.72亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度为35%-60%，产业用房高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

- 二、改造意愿情况

- 改造意愿

- 改造地块涉及中山市南区渡头股份合作经济联合社1个权利主体，南区街道办事处按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求上述农民集体的改造意愿，拟于近期开展村民股东代表表决，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 安置补偿情况

- 该改造项目不涉及安置补偿情况。

- 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划等管控要求实施建设。在控制性详细规划中属公益公建用地部分，日后政府需规划开发建设时，具体补偿标准参照届时相关文件规定执行。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由渡头经联社作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业（先进制造、高端装备制造、新材料、新能源、医疗器械、电子元器件、新一代信息技术）。在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.41，新建计容建筑面积不小于142500平方米，不保留原有建筑。项目不分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到53250万元（亩均产值600万元/亩），年税收将达到1331.25万元（亩均税收15万元/亩）。

- 四、资金筹措

- 开发主体拟投入资金44375万元（亩均投入500万元/亩），其中自有资金44375万元，合作单位投入0万元，银行借贷0万元，市场融资0万元等。

- 五、开发时序

项目开发周期自改造方案批复之日起182天内动工，自动工之日起1460天内竣工，拟分4期开发，新建计容建筑面积不小于142500平方米，主要实施7幢生产建设厂房和1幢配套宿舍楼。

六、实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。