东凤镇傅丽平“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇东兴居委会的傅丽平旧厂房用地进行改造，由土地权利人傅丽平自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况。

改造地块位于东兴社区，北至厂房，南至内部路，东至玉峰路，西至厂房，用地面积0.791公顷（7910.4平方米，折合约11.87亩）。

（二）标图入库情况。

改造地块于2024年11月纳入标图建库，图斑编号44200064579，全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况。

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为粤（2021）中山市不动产权第0036134号，为土地权利人傅丽平自2003年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况。

改造地块“二调”及最新土地利用现状地类均为建设用地0.791公顷（7910.4平方米，折合约11.87亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造主体地块现有2栋建筑物，为傅丽平自2003年12月开始使用。无合法规划报建手续，现有建筑面积6204.33平方米，现状容积率0.78，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为296万元（折合24.94万元/亩），年税收为40万元（折合3.37万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况。

改造地块符合现行国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在国土空间总体规划中，全部为建设用地；在《中山市东凤镇同乐工业园片区TL0101街区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2020〕291号）中，属一类工业用地0.6485公顷（6484.65平方米，折合约9.73亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；属农林用地1425.75平方米。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及傅丽平1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由傅丽平作为改造主体，实施全面改造。改造后该宗土地将用于生产抽油烟机、家用电器、燃气灶、小家电安装及售后服务配件等现代化工业厂房，助推企业产业升级。在符合详细规划的基础上，容积率不小于2.6，总建筑面积不小于20567平方米（含不计容面积0平方米），不保留原有建筑，不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到4748万元(折合400万元/亩)，年税收将达到178.05万元（折合15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金3100万元，其中自有资金3100万元。

五、开发时序

自取得改造方案批复之日起182日内开工建设，自开工之日起730日内竣工。拟投入资金3100万元，拟建建筑面积20567平方米（含不计容面积0平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。